Gobernanza, Roadmap y Despliegue - Sprint 2

Futsi Mini ERP | Actualizado 2026-05-28

Decision de gobierno: cerrar Sprint 2 completo en local antes de reintentar despliegue productivo, porque se agregaron modelos, endpoints, facturacion simulada, DeepFace local y cambios de infraestructura.

# 1. Estado del producto

| Elemento | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Excel contable real | Hecho | GET /api/reports/accounting.xlsx genera workbook valido con Resumen, Pagos, Cargos, Gastos, Descuentos, Asistencia con adeudo y Facturas. |
| Importacion historica Excel | Hecho base | Admin/contador cargan Excel, capturan password si aplica, revisan preview editable, firman y generan pagos/gastos historicos con auditoria. |
| Facturacion PAC simulada | Hecho | Modelo Invoice, endpoint /api/invoices/simulate/, descarga PDF y XML con UUID simulado. |
| Facturas en perfiles | Hecho | Admin/contador generan; guardian/coach/cajero consultan segun permisos. |
| Pase de lista facial | Hecho local | DeepFace instalado en .venv; endpoint diagnostico y reconocimiento con recuadro azul/verde/rojo. |
| Alumno demo con foto real | Hecho local | Marco Antonio Demo en Roma / Equipo Sub-12 A con foto students/photos/retrato_marco.jpeg. |
| PWA Android gratis | Hecho base | Manifest, icono SVG, service worker y registro en produccion. |
| APK Android Capacitor | Hecho demo | APK debug generado en front/android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk y consume API local via 10.0.2.2. |
| Responsive mobile | Hecho base | CSS global para header, tablas, formularios, botones tactiles y overflow. |
| Tema oscuro web/Android | Hecho | Toggle global claro/oscuro con persistencia localStorage, estilos de cards, tablas, inputs, mapa y menu movil. |
| Despliegue frontend | Hecho | GitHub Pages publica React en /futsi/ con VITE_API_URL a Render. |
| Despliegue backend | Preparado / pausado | Render + Dockerfile + render.yaml + Supabase Postgres; produccion final se reintentara al cerrar Sprint 2. |
| Supabase Postgres | Preparado | settings.py soporta POSTGRES_* con sslmode=require para evitar errores por URL malformada. |

# 2. Solucion de despliegue documentada

| Problema | Causa | Solucion aplicada |
| --- | --- | --- |
| GitHub Pages mostraba documentacion o pagina incompleta | Pages solo sirve estaticos y estaba apuntando a salida/branch incorrecto. | Workflow de frontend construye Vite y publica front/dist en gh-pages; base path /futsi/. |
| Login devolvia Unexpected token '<' | Frontend llamaba una ruta HTML en lugar del API JSON. | VITE_API_URL apunta a https://futsi.onrender.com/api y el cliente valida respuesta. |
| Backend no podia vivir en Pages | GitHub Pages no ejecuta procesos Python ni gunicorn. | Django se hospeda en Render como Web Service; Pages queda solo para React. |
| Render fallaba con ValueError port 'H' | SUPABASE_DATABASE_URL contenia password sin URL encoding, rompiendo parseo de puerto. | settings.py prioriza POSTGRES_* separados: host, puerto, usuario, password, db y sslmode. |
| Produccion quedo inestable durante cambios de Sprint 2 | Se estaban moviendo modelos, dependencias y endpoints nuevos. | Decision de gobierno: seguir local hasta cerrar Sprint 2 y desplegar en bloque probado. |

# 3. Roadmap de sprints

| Sprint | Objetivo | Entregables | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Fuente confiable de operacion. | Login, sedes, alumnos, asistencia, pagos, gastos, dashboard, auditoria basica. | Demo de cruce asistencia vs cobranza vs gastos. |
| Sprint 2 | Contabilidad, despliegue y movilidad demo. | Excel contable, PAC simulado, PWA, DeepFace local, Render/Supabase preparado. | Demo e2e local estable y documentos actualizados. |
| Sprint 3 | Produccion controlada, historico y seguridad. | Migraciones Supabase, deploy Render, Pages final, importacion historica Excel ampliada, QA automatizado, Sonar, OWASP, storage, backups y monitoreo. | URL productiva estable, historico conciliado, quality gate aprobado y pruebas de seguridad sin hallazgos criticos. |
| Sprint futuro | Automatizacion avanzada. | SPEI real, terminal real, WhatsApp, OCR, camaras en sede, inventario y modulo deportivo avanzado. | Integraciones con proveedores contratados. |

# 4. Gantt operativo propuesto

| Semana | Trabajo | Responsable | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-25 a 2026-05-31 | Sprint 1 + cierre funcional demo. | Desarrollo | Datos demo y reglas base. |
| 2026-06-01 a 2026-06-07 | Sprint 2 local: contabilidad, facturacion simulada, PWA y DeepFace. | Desarrollo + usuario | Fotos demo, pruebas de Excel/PDF/XML. |
| 2026-06-08 a 2026-06-12 | Hardening y deploy: Supabase, Render, Pages, variables, smoke tests. | Desarrollo + admin cloud | Password DB, secretos GitHub/Render. |
| 2026-06-10 a 2026-06-14 | Importacion historica Excel: perfilado, mapeo, staging, validacion y conciliacion. | Desarrollo + contador | Archivo historico, diccionario de claves y criterios de limpieza. |
| 2026-06-12 a 2026-06-16 | Seguridad y QA: Sonar, pytest/Django, Playwright Python, pruebas agresivas de formularios y OWASP ZAP baseline. | Desarrollo + QA | Entorno staging, usuarios por rol y datos anonimizados. |
| 2026-06-15 a 2026-06-21 | Piloto con usuarios de una sede, APK Android y datos historicos conciliados. | Operacion + contador | Usuarios reales, historico importado, reglas aprobadas y APK validado. |

# 5. Riesgos y controles

DeepFace no debe tratarse como control definitivo en produccion sin consentimiento, pruebas de sesgo, camaras controladas y politicas de datos biometricos.

Supabase debe recibir migraciones solo despues de validar localmente; no ejecutar seed_demo --reset en datos reales.

El password de Postgres no debe guardarse en GitHub; en Render usar POSTGRES_PASSWORD como secreto.

Facturacion actual es simulada; no sustituye PAC real ni CFDI fiscal.

Efectivo requiere cierre de caja y aceptacion del cliente para reducir disputas, pero no elimina totalmente riesgo operativo.

Antes de produccion se deben ejecutar pruebas de seguridad contra inyeccion SQL, acceso indebido por rol, cargas maliciosas y secretos expuestos.

La importacion historica puede contaminar reportes si no pasa por staging, conciliacion y firma del contador/admin.

# 6. Sprint 3: checklist de seguridad, QA y cierre

| Pendiente Sprint 3 | Motivo | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Hardening de seguridad | La demo ya toca pagos, menores, fotos, datos medicos y facturas. | Matriz de amenazas, pruebas de permisos y reporte OWASP/Sonar. |
| QA automatizado | El proyecto ya tiene muchos roles y flujos; probar manualmente no escala. | CI ejecuta Django tests, Playwright y build web/APK. |
| Sonar | Controlar calidad, duplicacion, bugs y deuda tecnica. | Quality Gate aprobado en GitHub Actions. |
| Importacion historica ampliada | El primer parser cubre hojas de ingresos/gastos; falta historico completo y staging. | Excel antiguo cargado en staging, conciliado y firmado. |
| Despliegue productivo final | Sprint 2 quedo local por cambios fuertes. | Render + Supabase + Pages con smoke test y backup. |
| Android estabilizado | APK debug existe; falta ciclo formal de QA movil. | APK probado en emulador y celular fisico. |

| Area | Accion Sprint 3 | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| SQL injection | Revisar queries crudas, filtros, reportes y parsers; mantener ORM parametrizado y pruebas con payloads maliciosos. | Suite automatizada confirma que filtros/login/importacion no ejecutan SQL no esperado. |
| Autenticacion | Validar sesiones/token, expiracion, logout, cambio de password y bloqueo de fuerza bruta. | Casos negativos cubiertos y logs de intentos fallidos. |
| Autorizacion por rol | Pruebas de acceso horizontal/vertical para admin, contador, cajero, coach, tutor y coordinador. | Cada endpoint sensible tiene test de permisos. |
| Carga de archivos | Validar extension, MIME, tamano, password, hojas permitidas y limpieza de Excel historico. | Archivos corruptos/enormes/protegidos fallan de forma controlada. |
| Datos personales | Revisar fotos, datos medicos, responsivas y facturas; minimizar exposicion por rol. | Cajero/coach/tutor solo ven datos necesarios. |
| CORS/CSRF | Endurecer origenes permitidos, headers, HTTPS y cookies si se cambia estrategia de auth. | Produccion no acepta origenes comodin. |
| Secretos | Validar Render/GitHub/Supabase sin secretos en repo. | git-secrets/trufflehog o equivalente sin hallazgos criticos. |
| Dependencias | Ejecutar npm audit/pip-audit y fijar actualizaciones criticas. | Sin vulnerabilidades altas conocidas o con excepcion documentada. |

| Herramienta | Uso propuesto | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| SonarQube / SonarCloud | Analisis estatico de frontend/backend en GitHub Actions: bugs, smells, cobertura, duplicacion y hotspots. | Quality Gate visible por PR/main. |
| pytest + Django | Tests unitarios/API para modelos, permisos, pagos, facturas, importacion Excel, reportes y auditoria. | Suite backend reproducible en CI. |
| Playwright Python | Pruebas e2e usando elementos reales de la web: login por rol, navegacion movil, pagos, asistencia, Excel historico y facturas. | Flujos criticos pasan en Chrome headless. |
| Pruebas agresivas UI | Scripts que llenan formularios con valores largos, caracteres raros, fechas invalidas, montos negativos, clicks rapidos y reloads. | La app no se rompe visualmente ni guarda datos invalidos. |
| OWASP ZAP baseline | Escaneo automatizado contra entorno staging local/Render. | Reporte sin riesgos altos antes de piloto. |
| Lighthouse | Revisar PWA, accesibilidad y performance movil. | PWA instalable y sin problemas severos de accesibilidad. |
| Android smoke | Instalar APK debug en emulador y validar login, menu, tema oscuro y camara. | APK usable antes de compartir demo. |

# 6. RACI operativo

| Actividad | Responsable | Aprueba | Consultado | Informado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglas de mora/descuento | Administrador | Direccion | Contador / coordinadores | Cajeros / familias |
| Captura de pago | Cajero | Sistema / cliente en efectivo | Contador | Familia / representante |
| Autorizacion para jugar con adeudo | Coordinador | Coordinador / direccion segun tope | Cajero | Contador |
| Gasto operativo | Coordinador | Contador / direccion | Proveedor | Direccion |
| Cierre de caja | Cajero | Contador | Coordinador | Direccion |
| Deploy productivo | Desarrollo | Direccion tecnica | Usuario negocio | Operacion |

# 7. Definition of Done para Sprint 2

Migraciones locales aplicadas sin errores.

Seed demo corre y deja usuarios/alumnos/cargos/gastos suficientes para demo.

Excel contable abre en Excel/LibreOffice y contiene todas las hojas esperadas.

Factura simulada se guarda en DB y permite descarga PDF/XML.

Coach puede pasar lista manual y facial en local con feedback visual.

PWA instala en Android desde Chrome.

Documentacion SRS, gobernanza, codigo, negocio, despliegue y DeepFace actualizada.

Produccion no se reintenta hasta que el usuario apruebe cierre local de Sprint 2.

# 8. Runbook de despliegue Sprint 3

Congelar rama main con Sprint 2 probado localmente.

Respaldar base local/demo y confirmar que no se ejecutara seed destructivo en produccion.

Crear/confirmar password de database en Supabase.

Configurar POSTGRES_* y secretos Django en Render.

Perfilar Excel historico y crear diccionario de columnas, claves, sedes y conceptos.

Importar historico primero a tablas staging para validar totales antes de afectar tablas operativas.

Conciliar ingresos, egresos, gastos y utilidad contra ESTADO DE RDOS., INGRESOS SEDES y GASTOS SEDES.

Ejecutar deploy Render y revisar logs de migracion.

Probar /health/ y /api/auth/login/ desde Render.

Actualizar variables GitHub Actions: VITE_API_URL y VITE_BASE_PATH.

Publicar Pages y probar login real desde la URL publica.

Descargar Excel, generar factura simulada, crear pago demo y validar reportes historicos.

Registrar evidencia de smoke test, conciliacion historica y aprobar piloto.

# 9. Monitoreo minimo

Render logs para errores 500, migraciones y CORS.

Supabase dashboard para conexiones, tablas, crecimiento y consultas lentas.

GitHub Actions para build fallido de frontend/backend.

Bitacora funcional: facturas emitidas, intentos faciales, pagos en proceso y gastos pendientes.

# 10. Gobierno de migracion historica

Ningun Excel historico debe importarse directo a tablas finales sin pasar por staging.

Cada carga debe registrar archivo, hash, usuario, fecha, hojas procesadas, filas leidas, filas rechazadas y totales por sede/mes.

El contador debe aprobar la conciliacion entre origen Excel y datos normalizados antes de activar reportes historicos.

Las diferencias deben clasificarse como formula rota, duplicado, falta de sede, concepto desconocido, fecha invalida, responsable no identificado o monto inconsistente.

El sistema debe permitir reimportar de forma idempotente sin duplicar pagos/gastos.