Actualizacion Sprint 2

Futsi Mini ERP | Actualizado 2026-05-28

# Resumen ejecutivo de lo agregado hoy

Reporte contable Excel corregido para generar archivo .xlsx valido desde backend.

PAC simulado para facturas de ingresos y egresos con UUID, XML y PDF descargable.

Facturas visibles en perfiles de familia, coach/cajero y vistas contables segun rol.

Pase de lista facial local con DeepFace, recuadro visual, camara espejada y alumno demo con foto real.

PWA instalable en Android y mejoras responsive para celular.

APK Android Capacitor generado para pruebas en emulador/dispositivo.

Tema oscuro para web y Android con persistencia.

Importacion historica Excel con preview editable, password opcional, firma y auditoria.

Despliegue documentado: frontend en GitHub Pages, backend Django en Render y datos en Supabase Postgres.

# Checklist Sprint 2

| Elemento | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Excel contable real | Hecho | GET /api/reports/accounting.xlsx genera workbook valido con Resumen, Pagos, Cargos, Gastos, Descuentos, Asistencia con adeudo y Facturas. |
| Importacion historica Excel | Hecho base | Admin/contador cargan Excel, capturan password si aplica, revisan preview editable, firman y generan pagos/gastos historicos con auditoria. |
| Facturacion PAC simulada | Hecho | Modelo Invoice, endpoint /api/invoices/simulate/, descarga PDF y XML con UUID simulado. |
| Facturas en perfiles | Hecho | Admin/contador generan; guardian/coach/cajero consultan segun permisos. |
| Pase de lista facial | Hecho local | DeepFace instalado en .venv; endpoint diagnostico y reconocimiento con recuadro azul/verde/rojo. |
| Alumno demo con foto real | Hecho local | Marco Antonio Demo en Roma / Equipo Sub-12 A con foto students/photos/retrato_marco.jpeg. |
| PWA Android gratis | Hecho base | Manifest, icono SVG, service worker y registro en produccion. |
| APK Android Capacitor | Hecho demo | APK debug generado en front/android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk y consume API local via 10.0.2.2. |
| Responsive mobile | Hecho base | CSS global para header, tablas, formularios, botones tactiles y overflow. |
| Tema oscuro web/Android | Hecho | Toggle global claro/oscuro con persistencia localStorage, estilos de cards, tablas, inputs, mapa y menu movil. |
| Despliegue frontend | Hecho | GitHub Pages publica React en /futsi/ con VITE_API_URL a Render. |
| Despliegue backend | Preparado / pausado | Render + Dockerfile + render.yaml + Supabase Postgres; produccion final se reintentara al cerrar Sprint 2. |
| Supabase Postgres | Preparado | settings.py soporta POSTGRES_* con sslmode=require para evitar errores por URL malformada. |

# Resolucion de despliegue

| Problema | Causa | Solucion aplicada |
| --- | --- | --- |
| GitHub Pages mostraba documentacion o pagina incompleta | Pages solo sirve estaticos y estaba apuntando a salida/branch incorrecto. | Workflow de frontend construye Vite y publica front/dist en gh-pages; base path /futsi/. |
| Login devolvia Unexpected token '<' | Frontend llamaba una ruta HTML en lugar del API JSON. | VITE_API_URL apunta a https://futsi.onrender.com/api y el cliente valida respuesta. |
| Backend no podia vivir en Pages | GitHub Pages no ejecuta procesos Python ni gunicorn. | Django se hospeda en Render como Web Service; Pages queda solo para React. |
| Render fallaba con ValueError port 'H' | SUPABASE_DATABASE_URL contenia password sin URL encoding, rompiendo parseo de puerto. | settings.py prioriza POSTGRES_* separados: host, puerto, usuario, password, db y sslmode. |
| Produccion quedo inestable durante cambios de Sprint 2 | Se estaban moviendo modelos, dependencias y endpoints nuevos. | Decision de gobierno: seguir local hasta cerrar Sprint 2 y desplegar en bloque probado. |

# Android Sprint 2

| Elemento | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| PWA instalable | Hecho | Gratis, funciona desde Chrome Android, comparte codigo React con web. |
| Capacitor Android | Hecho demo | Proyecto generado en front/android para empaquetar React como APK. |
| APK debug | Hecho | front/android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk. |
| API local en emulador | Hecho | Usa VITE_API_URL=http://10.0.2.2:8000/api en modo android. |
| Menu movil | Hecho | Drawer lateral con cierre de sesion y actualizacion. |
| Camara | Hecho demo | Captura desde webview; requiere backend local para DeepFace real. |
| Tema oscuro | Hecho | Toggle global y persistencia local. |

# Estado actual

La app queda lista para continuar Sprint 2 en local. Produccion se mantiene pausada hasta cerrar las pruebas e2e y luego se desplegara con Render + Supabase para backend y GitHub Pages para frontend.

# Nuevo pendiente agregado para Sprint 3

Se agrega como pendiente explicito ampliar la importacion historica de todos los Excel anteriores, usando como primer ejemplo `ARCHIVOS USADOS v2.xlsx`. La base ya permite cargar Excel, password opcional, preview editable y firma; Sprint 3 debe llevarlo a staging completo para ingresos, gastos, egresos, estados de resultados, ventas esperadas, responsables, sedes, conceptos y filas operativas.

| Hoja detectada | Contenido aparente | Uso para Sprint 3 |
| --- | --- | --- |
| Estimacion Ventas | Ventas esperadas por sede y mes. | Comparar venta esperada contra cobros reales/importados para detectar brechas. |
| ARCHIVO DE OPERACION | Detalle operativo con dia, folio, clave, categoria, equipo, responsable, importe y nomina. | Fuente primaria para transacciones historicas, pagos, conceptos, responsables y posibles fugas. |
| ARCHIVO FILIAL | Informacion amplia de filial/operacion con muchas columnas. | Mapeo especial; requiere diccionario de columnas antes de importar. |
| ESTADO DE RDOS. | Estado de resultados mensual. | Base para reconciliar ingresos, egresos y utilidad historica por mes. |
| INGRESOS SEDES | Ingresos por clave/concepto/sede. | Normalizar historico de ingresos por sede, concepto y periodo. |
| GASTOS SEDES | Egresos por clave/concepto/sede. | Normalizar gastos historicos y detectar duplicados, inflados o fuera de sede. |
| Hoja6 | Resumen global por mes. | Validacion cruzada contra ingresos/gastos normalizados. |

# Nuevo pendiente agregado para Sprint 3: seguridad y QA

| Area | Accion Sprint 3 | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| SQL injection | Revisar queries crudas, filtros, reportes y parsers; mantener ORM parametrizado y pruebas con payloads maliciosos. | Suite automatizada confirma que filtros/login/importacion no ejecutan SQL no esperado. |
| Autenticacion | Validar sesiones/token, expiracion, logout, cambio de password y bloqueo de fuerza bruta. | Casos negativos cubiertos y logs de intentos fallidos. |
| Autorizacion por rol | Pruebas de acceso horizontal/vertical para admin, contador, cajero, coach, tutor y coordinador. | Cada endpoint sensible tiene test de permisos. |
| Carga de archivos | Validar extension, MIME, tamano, password, hojas permitidas y limpieza de Excel historico. | Archivos corruptos/enormes/protegidos fallan de forma controlada. |
| Datos personales | Revisar fotos, datos medicos, responsivas y facturas; minimizar exposicion por rol. | Cajero/coach/tutor solo ven datos necesarios. |
| CORS/CSRF | Endurecer origenes permitidos, headers, HTTPS y cookies si se cambia estrategia de auth. | Produccion no acepta origenes comodin. |
| Secretos | Validar Render/GitHub/Supabase sin secretos en repo. | git-secrets/trufflehog o equivalente sin hallazgos criticos. |
| Dependencias | Ejecutar npm audit/pip-audit y fijar actualizaciones criticas. | Sin vulnerabilidades altas conocidas o con excepcion documentada. |

| Herramienta | Uso propuesto | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| SonarQube / SonarCloud | Analisis estatico de frontend/backend en GitHub Actions: bugs, smells, cobertura, duplicacion y hotspots. | Quality Gate visible por PR/main. |
| pytest + Django | Tests unitarios/API para modelos, permisos, pagos, facturas, importacion Excel, reportes y auditoria. | Suite backend reproducible en CI. |
| Playwright Python | Pruebas e2e usando elementos reales de la web: login por rol, navegacion movil, pagos, asistencia, Excel historico y facturas. | Flujos criticos pasan en Chrome headless. |
| Pruebas agresivas UI | Scripts que llenan formularios con valores largos, caracteres raros, fechas invalidas, montos negativos, clicks rapidos y reloads. | La app no se rompe visualmente ni guarda datos invalidos. |
| OWASP ZAP baseline | Escaneo automatizado contra entorno staging local/Render. | Reporte sin riesgos altos antes de piloto. |
| Lighthouse | Revisar PWA, accesibilidad y performance movil. | PWA instalable y sin problemas severos de accesibilidad. |
| Android smoke | Instalar APK debug en emulador y validar login, menu, tema oscuro y camara. | APK usable antes de compartir demo. |

# 6. RACI operativo

| Actividad | Responsable | Aprueba | Consultado | Informado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglas de mora/descuento | Administrador | Direccion | Contador / coordinadores | Cajeros / familias |
| Captura de pago | Cajero | Sistema / cliente en efectivo | Contador | Familia / representante |
| Autorizacion para jugar con adeudo | Coordinador | Coordinador / direccion segun tope | Cajero | Contador |
| Gasto operativo | Coordinador | Contador / direccion | Proveedor | Direccion |
| Cierre de caja | Cajero | Contador | Coordinador | Direccion |
| Deploy productivo | Desarrollo | Direccion tecnica | Usuario negocio | Operacion |

# 7. Definition of Done para Sprint 2

Migraciones locales aplicadas sin errores.

Seed demo corre y deja usuarios/alumnos/cargos/gastos suficientes para demo.

Excel contable abre en Excel/LibreOffice y contiene todas las hojas esperadas.

Factura simulada se guarda en DB y permite descarga PDF/XML.

Coach puede pasar lista manual y facial en local con feedback visual.

PWA instala en Android desde Chrome.

Documentacion SRS, gobernanza, codigo, negocio, despliegue y DeepFace actualizada.

Produccion no se reintenta hasta que el usuario apruebe cierre local de Sprint 2.